芜湖新兴铸管有限责任公司

消防工程验收

招标公告

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一七年五月

安徽·芜湖

经研究，本公司拟对三山区消防工程验收进行招标，按照芜湖市人民政府关于《芜湖市建设工程招标投标管理办法》的精神，实行公开招投标，择优选定单位，现将有关招标事项说明如下：

- 工程名称：三山区消防工程验收

二、承包范围：按发包方的要求，对已完消防工程进行检测、出具检测报告，并完成三山厂区已完工程项目的消防验收取证工作。

三、工期

1、合同开始日期：2017年5月25日（暂定），完成取证日期：2017年6月30日（暂定）。

2、本工程投标人应有充分人员、材料、机械准备，否则发包人有权视有关情况进行考核，并另行选择施工队伍或终止合同。

四、招标时间安排

1、招标文件发放：
时间：2017年5月17日～2017年5月23日，每天8:30～12:00、13:30～17:30发放地点：发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室。领取招标文件时，请投标人携带投标报名函（附相关资质证书和工商营业执照的复印件及相关业绩合同复印件）。

2、答疑时间、地点：2017年5月23日（星期二）15：00，发包人三山工业区副办公楼二楼202办公室，答疑会后察看现场。

3、投标截止时间和地点：投标书须在2017年5月24日（星期三）14:00前送达发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。

4、开标时间和地点：将于2017年5月24日（星期三）14:00在发包人三山工业区公司副办公楼206会议室。

五、投标说明

1、对配合单位要求：

- 具有施工、调试、检测技能；

- 提供施工单位营业执照、资质证书复印件，检测单位营业执照、资质证书复印件并加盖公章（报送消防部门）；

- 统计收集现场消防设施的相关资料，对现场设施不全或不规范提出整改，对不完善的资料进行补充，满足国家规范或消防部门要求；具备一定的社会协调能力。

- 竣工图纸加盖竣工章；

- 出具所有消防设施检测合格证明文件；

- 处理解决验收过程中消防部门提出的异议。

2、采用包干价的方式投标报价。

3、现场开标，投标书当众启封，由发包人评标小组根据报价、施工方案、业绩等，现场打分，并上报发包人公司招标领导小组定标后，向中标单位发出中标通知。

4、投标人的资质不达标或近三年内发生过重大施工事故的，实行一票否决制。

5、以下情况视为废标或弃标

（1）标书未密封或字迹模糊辨认不清或内容有重大遗漏的。

（2）标书未按要求加盖单位公章和法定代表人印章的。

（3）投标单位法定代表人未参加，并且委托代理人没有委托书的。

（4）投标人有串标行为的。

（5）投标人未按时送达标书和资质，或者未按时参加开标会的。

（6）投标人有其它违反招投标法律、法规、相关规定所列违法、违规行为的。

（7）投标文件不能满足本工标文件中第七项要求。

6、投标单位在我公司没有缴纳安全保证金及固定综合履约保证金的，本次招标收取投标保证金伍仟元整（电汇，对公账户转账），投标者需在开标前缴纳此费用并办理相关手续。如中标，则投标保证金转为安全保证金及固定综合履约保证金；如未中标，发包人将会60日内无息退还此费用。

六、对投标人的资质要求

1、投标人必须具有独立法人资格，具有独立订立合同的能力。

2、投标代表为法人代表或持有法人委托书的委托代理人。

3、投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4、投标人企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

5、投标人的资质、资格需经消防部门认可，并且在消防相关部门有备案，资质等级不限，不允许投标人以联合体形式投标。

6、投标人所提供的所有证件及证明材料的内容没有失真或者弄虚作假。

7、投标人的单位名称必须与企业资质证书上的单位名称一致。

8、投标人项目经理承担过所投标段类似工程。

9、投标人符合法律、法规规定的其它条件。

七、投标人应当提交的资格和资质证明

1、投标人携带相应资质证书、营业执照、项目经理证明。（加盖公章的复印件）

2、投标人个人有效证件及法人委托书证明或法定代表人本人有效证件。

3、投标人企业安全生产许可证。

八、编制投标书的原则要求和说明

1、投标书应含有上述所列第五、六、七项相应内容。

2、技术标书除按通常做法外，有以下补充约定：

（1）投标文件的内容必须要有项目推进保证措施、耽误节点工期的赶工方案，积极应对各种困难的应急预案等。

（2）承担本工程有何优势。

3、标书一式四份，其中正本二份，副本二份，标书开标后不予退还。报价文件需单独密封，技术标和商务标中不允许出现价格文件。

九、约定和说明

1、本工程招标确定施工单位后，合同签订包干价合同。

2、因承包人原因，引起的重要节点工期延误超过7天，发包人有权另行选择单位或终止合同。

3、工程安全：承包人必须保证足够的安全投入，采取可靠措施确保施工安全，如因承包人原因出现安全事故，则由承包人承担全部责任。

4、工程款支付：拿到消防部门的验收通过文件后10个工作日之内一次性付清。

5、投标人如有其它承诺条款，其它承诺书经单位盖章后作为招标文件附件。投标人的所有承诺、本招标书和中标方投标书的条款作为签订承包合同的依据，中标方不得以任何理由提出更改或附加条件。

7、本项目的节点工期，另行确定后，作为合同的考核工期。因承包人原因，节点工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。竣工工期每延误1天，承包人向发包人支付违约金壹仟圆整（￥：1000元整）。

十、其它：

1、承包人因拖欠雇用人员（含间接雇用）工资给发包人带来危害，影响发包人正常生产经营或企业声誉的，发包人可按工资申索人1～1.5倍的金额从承包人工程款项中予以扣除并代付给申索人，并视情况给承包人一定的经济惩罚。

2、本工程不得分包、转包。中标单位必须遵守发包人厂规厂纪，服从发包人管理。

3、本工程最终结算发票是增值税专用发票

4、投标前请认真阅读本招标文件，参加招标即已认可本文件所有条款，解释权属发包人。

5、本招标说明文件亦为投标邀请书，未尽事宜，以发包人书面通知为准。

6、如有疑问，请联系发包人代表：方  舟（联系电话：155-5531-5169）

芜湖新兴铸管有限责任公司

二〇一七年五月十七日