芜湖新兴铸管有限责任公司

绿色高效优特钢浇铸

工艺及装备项目

技

术

规

格

书

编制：       审核：          会签：          批准：

2022年06月

目   录

1. 总则	1

2. 建设场地自然条件及公用设施条件	2

3. 总体描述和基本数据	3

4. 主要改造设备技术要求	7

5. 设计、供货范围及分交	23

6. 设备制造标准及检验	32

7. 保证项目及考核指标	35

8. 技术服务及培训	36

9. 技术资料交付的要求及进度	37

10. 资质要求	39

11. 投标书内容及要求	39

- 总则

  - 本技术文件适用于芜湖新兴铸管有限责任公司绿色高效优特钢浇铸工艺及装备项目。

  - 本技术文件提出了芜湖新兴铸管有限责任公司绿色高效优特钢浇铸工艺及装备项目的相关技术要求。改造范围内的工艺、在线、离线及辅助设备、钢结构平台、冲渣水系统、能源介质管道、电气系统及软件的设计、设备供货、指导安装、调试、热负荷试车、完成性能考核、人员培训、技术服务等方面工作均由投标方完成。其中包括为保证安全稳定试生产所需要的设备、随机备品备件，以及安装、试车、检验、正常操作、生产所需要的图纸及技术资料。

  - 本技术文件的招标范围均由投标方负责，凡属于本文件范围内所必须的设备、材料、元器件等，除特别注明外均包含在投标方范围内。

  - 投标方应具有本技术文件项目的系统成套设计能力，投标方精确地了解关于此类项目的所有技术和工业约束以及先进技术发展水平，总体工艺装备水平达到国内同类型的先进水平，并对项目范围内设备及材料的完整性、合理性、先进性、使用性能全面负责。

  - 本技术文件中所述工艺方案仅供参考，投标方在开标前需充分了解和勘察招标方的现场情况，可根据现场实际情况提出更优方案。

  - 本技术规格书提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方提供一套满足本技术规格书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，并满足国家有关安全、环保等强制性标准要求。

  - 投标方所供设备所有专利涉及到的全部费用均已包含在项目报价中，投标方保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

  - 招标方拥有对本技术文件的解释权，如果投标方没有以书面形式对本技术文件的条文提出异议，则意味着投标方完全响应本技术文件的要求。如有异议，应在投标书中以“对技术文件的意见和同技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

  - 现场施工的安全管理、环保管理、标准化作业、文明施工必须执行国家及地方政府相关条文规定及招标方的相关管理制度。

  - 投标方必须进行现场勘查和技术交流，并签订标前技术协议，才可以参加投标。

- 建设场地自然条件及公用设施条件

  - 建设场地自然条件

    - 气压

冬季     102.39kPa

夏季     100.28Pa

    - 气温

年平均温度               16.0℃

极端最高温度             39.5℃

极端最低温度             －13.1℃

月平均最高温度           28.7℃

月平均最低温度           -3.9℃

    - 湿度

冬季最冷月平均室外计算相对湿度  77％

夏季最热月平均室外计算相对湿度  80％

    - 风速及风向

冬季     2.4m/s

夏季     2.3m/s

常年主导风向   E（频率16％）

    - 降雨量：

历年平均降雨量         1204.27mm

最大年降雨量           1906.5mm

最小年降雨量           565.7mm

日最大降雨量           233mm

    - 地震烈度：

地震烈度               6度

  - 公用设施条件

    - 供电

低压系统配电电压：     ～380V

照明电压：             ～220V

安全照明电压：         ～36V

工频频率：              50Hz

    - 压缩空气

压力：                 0.4-0.6MPa

- 总体描述和基本数据

  - 招标内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 规格或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#连铸机系统改造 | 1台 | 10机10流、R11m,180mmx180mm | 连铸机系统改造（直弧改全弧刚性引锭杆机型）的设计、供货、安装指导、调试等。 |

  - 设计依据

    - 工程概况

本工程将炼钢的2#连铸机系统进行升级改造，将原直弧型连铸机改成全弧型连铸机，结合原有铸机设备工艺布置，将原R9米直弧改成R11米全弧连铸机，采用刚性引锭杆，简化二冷导向设备，拉矫机后部的出坯设备辊面标高要求与原铸机出坯辊面标高一致。全弧改造的主要内容包括从浇铸平台区域的中间罐车、结晶器、二冷导向、拉矫机组至火切机区域。火切机后部的设备利旧，电气系统升级。

对现有2#连铸机设备进行技术优化改造，保证改造后技术先进。设计过程中需预留PMO设备、电气室等安装位置。

工期计划：2022年10月至2023年2月间择机启动，与高炉技改同步实施改造。

炼钢系统概况如下：

炼钢车间设有二座120t转炉、四座120t LF和一座120t RH。2#连铸机产品以高端冷镦钢、硬线钢、易切削钢、汽车用钢、耐蚀钢及合金钢等优特钢为主。

转炉标准出钢量120t/炉，最大出钢量135t/炉，冶炼时间为38～40min。

    - 铸坯质量要求及考核标准

- 生产钢种：冷镦系列、合结钢系列、硬线钢系列（低碳-高碳系列）

- 连铸机浇铸速度：（1.8-2.0）m/min

- 正常状态下，不同系列铸坯表面质量“零缺陷”合格率达98%以上；

- 碳偏析指标：

中碳钢铸坯横截面上任意一点碳偏析指数≤1.12，且合格率≥90%

高碳钢铸坯横截面上任意一点碳偏析指数≤1.15，且合格率≥90%

说明：① 中、高碳钢区分以碳含量为0.55%为界限；

② 碳偏析指数（Cs）计算方式为铸坯横截面上某一点碳含量（Cc）与钢液熔炼成分（Cb）之比，即：Cs = Cc÷Cb。

③ 取样方式及数量，每系列钢种碳偏析取样方式采用在铸坯横向低倍上钻样，单系列钢种评价试样数量不低于20块。

- 铸坯内部质量要求：

中心疏松≤1.0，且合格率≥95%；

缩孔残余≤0.5，且合格率≥95%

不出现有中心裂纹的质量缺陷。

说明：铸坯的内部质量通过硫印、酸洗检查来评价，评价标准按

YB/T 153-2015，偏析评级标准按照GB T1979-2001。

  - 现有2#连铸机的主要技术参数

    - 技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸机台数 | 台 | 1 |  |
| 2 | 每台铸机流数 | 流 | 10 |  |
| 3 | 铸机型式 |  | 直弧型（直段2226.54mm） | 直段结晶器水平中心线至起弧点标高差 |
| 4 | 铸机基本半径 | m | R9 |  |
| 5 | 流间距 | mm | 1400 | 5~6流：2100 |
| 6 | 结晶器铜管长度 | mm | 900 |  |
| 7 | 浇注中间罐数量 | 套 | 2 |  |
| 8 | 单中间罐容量 | t | 正常：~34，溢流：~37 |  |
| 9 | 中间罐大包双落点间距 | mm | 1900 |  |
| 10 | 铸机冶金长度 | m | ~26(结晶器液面至火切机) |  |
| 11 | 铸坯断面尺寸 | mm | 180mm×180mm |  |
| 12 | 定尺长度 | m | 8~12 |  |
| 13 | 拉矫机速度 | m/min | max 4.0 |  |
| 14 | 工作拉速范围 | m/min | 0.5~2.0 |  |
| 15 | 钢包钢水重量 | t | 125（平均） | max 130 |
| 16 | 单炉浇铸时间 | min/炉 | 30~40 |  |
| 17 | 浇铸准备时间 | min | 35 |  |
| 18 | 钢包回转台型式 |  | 蝶式，单臂液压升降 | 带钢包称重 |
| 19 | 中间罐车型式 |  | 全悬挂，液压升降/横移 | 带中包称重 |
| 20 | 振动型式 |  | 液压缸驱动 | 机械连杆 |
| 21 | 引锭杆形式 |  | 柔性引锭杆 |  |
| 22 | 二冷形式 |  | 气水雾化冷却 |  |
| 23 | 电磁搅拌 |  | 外置式M-EMS | F-EMS |
| 24 | 结晶器液面自动控制 |  | Cs137检测，数字缸控制 |  |
| 25 | 定尺装置 |  | 红外摄像定尺 |  |
| 26 | 出坯辊面标高 | m | -0.200m |  |

  - 技术升级改造方案

    - 技术改造方案概述

- 中间罐优化设计，合理的中间罐形设计，确保长时间使用不变形。

- 中间罐溢流槽的设计在满足安全的前提下，能够实现在线更换。

- 中间罐车采用半门形（高低腿式），中间罐车具有行走、升降、对中和称量等功能。

- 将直弧结晶器改为高效全弧结晶器，结晶器罩相应改造。

- 外置式电磁搅拌线圈本体利旧，电控系统全部升级更换。

- 将机械连杆式的液压缸振动机构改为无干扰复式全板簧液压缸振动机构，振动横梁相应改造。

- 二冷导向段改造，改造成适应刚性引锭杆的二冷导向系统，简单可靠，方便维修和二冷室内相关处理。

- 将柔性引锭杆改为刚性引锭杆，新增引锭存放装置及引锭存放钢结构平台。

- 二冷喷淋冷却采用喷淋条和汽水环的结构形式，便于安装、更换及定位。二冷配水仪表系统全部更新。

- 拉矫机改造，每流采用独立4机架牌坊式布置，相应的液压、电气系统、设备冷却水系统进行改造，拉矫机电机减速机采用直连形式。

- 切前辊道进行改造，每流一组带电机减速机驱动。

- 火切机改造，能源介质箱更换。火切机切割收集槽及渣罐改造。

- 与改造设备有关的液压系统改造。

- 铸机本体结晶器冷却水系统和二冷水及压缩空气系统中间配管改造。

- 与改造设备有相关的铸机净环水、浊环水及冲渣水系统改造。

- 电气系统升级，不低于西门子系列。增加连铸机二级系统、二冷配水模型。

- 增加结晶器修理的相应的线外设备。

- 相关部分的设备拆除和土建基础改造。

- 相关现场的美化、亮化的设计，参照招标方厂区标准。

    - 改造后的铸机主要技术参数如下：

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铸机台数 | 台 | 1 |  |
| 2 | 每台铸机流数 | 流 | 10 |  |
| 3 | 铸机型式 |  | 全弧型，连续矫直 |  |
| 4 | 铸机基本半径 | m | R11 |  |
| 5 | 流间距 | mm | 1400，5-6流2100 |  |
| 6 | 结晶器铜管长度 | mm | 900 |  |
| 7 | 浇注中间罐数量 | 套 | 2 |  |
| 8 | 单中间罐容量 | t | 正常：~38，溢流：~40 |  |
| 9 | 中间罐大包双落点间距 | mm | 1900 |  |
| 10 | 铸机冶金长度 | m | ~32(结晶器液面至火切机) |  |
| 11 | 铸坯断面尺寸 | mm | 180×180 |  |
| 12 | 定尺长度 | m | 9~12 |  |
| 13 | 拉矫机速度 | m/min | max 4.0 |  |
| 14 | 工作拉速范围 | m/min | 1.8~2.0 |  |
| 15 | 钢包钢水重量 | t | 125（平均） | max 130 |
| 16 | 单炉浇铸时间 | min/炉 | 38~40 |  |
| 17 | 浇铸准备时间 | min | ~35 |  |
| 18 | 钢包回转台型式 |  | 蝶式，单臂液压升降 | 带钢包称重 |
| 19 | 中间罐车型式 |  | 高低腿式，液压升降/横移 | 带中包称重 |
| 20 | 振动型式 |  | 液压缸驱动 | 无干扰复式全板簧 |
| 21 | 引锭杆型式 |  | 刚性引锭杆 |  |
| 22 | 二冷型式 |  | 气水雾化冷却 |  |
| 23 | 电磁搅拌 |  | 外置式M-EMS，F-EMS | 配置PMO |
| 24 | 结晶器液面自动控制 |  | Cs137检测，数字缸控制 |  |
| 25 | 定尺装置 |  | 红外摄像定尺 |  |
| 26 | 出坯辊面标高 | m | -0.200m |  |

- 主要改造设备技术要求

  - 连铸机在线设备

    - 钢包回转台及加盖机构（利旧）

    - 钢包长水口机械手（利旧）

    - 中间罐及中间罐盖（仅设计）

- 主要技术数据：

| 容量 | 正常工作～38 t，溢流~40t |
| --- | --- |
| 水口控制方式 | 全保护浇铸，塞棒控制机构 |

- 功能及结构说明

- 现有的双拼中间罐结构中间的大包落点处罐壁距离太近，大包落点附近流场不好，冲刷严重，重新优化设计中间罐并增加中间罐测温装置。确保中间罐钢水落点冲击区与罐壁耐材的距离，减少对耐材的冲刷，提高中间罐使用寿命，从而提高连浇炉数和钢水收得率。

- 中间罐必须考虑罐体的强度，避免长时间使用造成中间罐的变形。

- 中间罐内壁设锚固爪，便于浇注中间罐内衬，内衬采用耐火浇注料永久层和干式料工作层形式，罐内砌筑挡渣墙。

- 包盖的设计能保证长时间不变形以及高效的烘烤和方便钢水测温。

- 投标方负责中间罐整体设计（包括耐火材料的设计），设计完成的中间罐需进行流场试验（进行数模和水模实验），使钢水温度均匀度达到最佳，流场试验的结果需经过招标方认可。

    - 中间罐车组

- 主要技术数据：

| 承载量 | 2×88t（安全系数不低于1.5） |
| --- | --- |
| 升降行程 | 500mm |
| 横移行程 | 160mm |

- 功能及结构说明

- 现有的全悬挂的结构中间罐更换成半门形（高低腿式）。中间罐车具有行走、升降、对中和称量等功能。行走机构采用变频电机和限位开关定位、抱闸，驱动机构设置在内弧侧的高轨车架梁上。车上设有称量装置，对中间罐钢水进行称量，由安放在浇注平台上的显示屏显示中间罐的钢水量，称量信号进入一级计算机系统。

- 中间罐车两侧设安全走台；中间罐车架的内弧侧有防溅罩，以保护操作者。

- 结构组成：连铸机配套两套中间罐车组，每套中间罐车组包含两套中间罐车，分别承接一个5流中间罐，中间罐车共计4个，每个中间罐车独立行走，框架机械结构部件由钢板构成。

- 每个中间罐车包括一个升降系统，由两个液压缸同步升降，同步精度为1%，液压缸由伺服阀控制，油缸内置位置传感器，现场控制柜及操作画面有显示；液压缸型号升降行程：~500mm，油缸本体压力等级:25 MPa。

- 每个中间罐车1套对中系统，横向调整方式：液压缸，横向调整行程：~80mm，油缸本体压力等级:25MPa。

- 每个中间罐车行走驱动装置包括4个车轮，其中2个车轮由变频电机减速器驱动，车轮轮压设计按照国标最大安全系数设计。电机设计抱闸，使行走平稳，对中准确。

- 中间罐车所需所有能源介质、电力电缆、控制电缆、称重电缆、氩气、氮气、液压管线等均通过拖链引上车体，拖链材质选用高强度材料，全封闭保护形式。

- 中间罐车具备事故撤离功能。除就地操作箱外，增加一套远程操作箱，便于事故状态时远程操作开车功能。

- 每个中间罐车设计一套称量装置，称量压头、传感器、信号电缆等选用耐高温材质，设计防护板、穿线管等防护措施。

- 中间罐车组设计符合安全要求的走台栏杆。

    - 中间罐在线烘烤装置（利旧）

    - 浸入式水口烘烤箱（利旧）

    - 中间罐事故坑（仅设计）

布置在烤包位浸入式水口预热装置的下方，容量不小于中间罐容量。

    - 溢流罐

用于承接中间罐溢流出来的钢渣和钢水，满足在线更换的要求。

    - 浇铸架及操作箱

- 功能及结构说明

- 布置在浇钢位，浇铸操作箱负责浇注模式、开浇、自动控制、浇注、停浇、试车等需要的操作按钮和工艺控制点显示。并配有声光报警装置。

- 浇钢位同时配置可插拔的手动操作盒进行浇铸作业。待机时，可将手动操作盒移走，每流设置一套。

- 手动操作盒具备开、停浇、液面自动切换、拉速增减浇速等相关的功能。

- 配套浇铸操作箱的浇铸架选用304不锈钢材质，内部穿线管有防护措施。

    - 结晶器

- 主要技术数据：

| 型式 | 弧形管式，多锥度 |
| --- | --- |
| 弧形半径 | R11m |
| 浇注断面 | 180mm×180mm |
| 铜管长度 | 900 mm |
| 铜管材质 | Cu-Ag镀Cr |
| 足辊轴承 | 自润滑轴承 |
| 足辊直径 | 投标方设计 |
| 足辊及足辊轴材质 | 304不锈钢材质 |
| 足辊冷却型式 | 全水喷淋冷却 |

- 功能及结构说明

- 结晶器使注入其内的钢水快速冷却，凝固成具有一定厚度的坯壳，是连铸机最关键的部件。

- 外壳体是无磁不锈钢板焊接件，设有结晶器冷却水进出水管及二冷0段水管、与振动装置之间的对中装置、接水装置、支承固定装置；上法兰安装在外水套顶部，用于固定铜管；下法兰安装在外水套底部，用于铜管的定位及足辊的安装。外水箱可安装液面控制的铯源（Cs-137）和接受器。

- 导流水套需采用耐腐蚀304不锈钢材质，机加工高精度水套，内增导流条或固定卡槽，便于铜管安装调整水缝。

- 结晶器足辊区全水冷却。

- 配套一套离线结晶器维修用内外弧对弧样板，用于调整足辊；

- 铯源盒及接收器安装盒采用Q235材质，避免电磁干扰；

- 足辊调整完毕后，中心轴设计可靠固定装置，避免生产过程中松动；

- 上下法兰、固定卡板、足辊架、喷淋管等零部件材质选用304不锈钢材质；

- 上下法兰、导流水套，喷淋管等安装用密封条材质选用耐油耐腐蚀耐高温氟胶条；

- 设备主要构成

外壳体、导流水套、铜管、上下法兰、密封件、足辊装配、足辊区冷却喷嘴等组成。

    - 结晶器液面与塞棒控制系统（利旧改造）

- 功能及结构说明

- 铯源，电动缸利旧。

- 电控系统更新。

- 就地操作箱，中间箱更换。

- 主控室至就地、主控室至电气室、到结晶器接收器，电动缸，连铸机连锁信号等电缆更换。

    - 结晶器电磁搅拌系统（利旧改造）

外置式线圈本体利旧，水系统及电控系统更新。

    - 结晶器保护罩

用于保护结晶器和振动装置，并防止钢水喷溅和残渣从浇注平台上进入浇注设备，按外罩1整套，内罩每流1套设计。

    - 结晶器振动装置

- 主要技术数据

| 型式 | 无干扰复式全板簧 |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 液压缸 |
| 振动曲线 | 正弦或非正弦 |
| 振幅 | ±2~±6mm 可在线调整 |
| 频率 | 40~300次/min可在线调整 |
| 冷却水联接 | 结晶器放置时自动联接 |
| 振幅精度 | 2.5%（全行程） |
| 铸坯浇铸方向导向精度 | ±0.15mm |
| 垂直铸坯浇铸方向导向精度 | ±0.15mm |
| 冷却水联接 | 结晶器放置时自动联接 |

- 功能及结构说明

- 在浇注时，结晶器振动装置使结晶器在可调整振动频率和波形情况下沿弧形半径振动，以防止在浇注过程中坯壳与结晶器铜管壁粘连，使铸坯形成良好的表面质量。

- 结晶器振动装置安装在浇注平台的中间支架上。由振动台架、驱动装置、导向板簧等组成。具备在线监控振动偏摆功能。

- 驱动装置由振动杆、液动缸组成。

- 振动台架为钢板焊接结构，用于安装结晶器，并通过传动装置使其产生振动。设有结晶器自动接水板及结晶器定位、固定装置。

- 在线进行振幅和频率调节，并选择正弦或非正弦型式。

- 振动台布置在内弧侧。结晶器冷却水和足辊区的二次冷却水是自动连接,考虑便于拆装振动装置上各种介质管道的空间。

- 结晶器安装后其进、回冷却水，足辊段冷却水自动接通，振动台与结晶器的结合面为304不锈钢材质。

- 振动装置内置结晶器进回水管、二冷水管及法兰采用316L不锈钢材质；

- 振动装置设计外置电磁搅拌线圈承载面，电缆、水管固定管线；

- 振动装置用冷却气体或其他介质能源，设计带有自动开启关闭功能的硬件及程序；

- 设备主要构成

活动振动台架、固定振动框架、液压缸驱动装置

    - 振动公用梁

- 功能及结构说明

- 位于二冷室内，为结晶器振动装置提供底座支撑。

- 振动梁为焊接箱形梁水冷结构，避免振动梁受热变形，保证结晶器的安装精度。

- 振动共用梁水冷设计选用净环水，并设计吹扫口及排污口。

- 共用梁安装振动框架台面精度要求：流间距误差±0.5mm，标高极限偏差±0.5mm；一年内共用梁形变量小于1mm。

    - 铸流导向段

- 功能及结构说明

- 铸坯导向段用于支撑引锭杆和出足辊区域的未完全凝固的铸坯，并采用二次冷却的方式对铸坯进行进一步的冷却。

- 铸坯导向段在线对中调整，对弧精度±0.2mm。

- 铸坯导向段根据工艺配水模型。

- 设置侧导向装置，不允许铸坯和引锭杆发生跑偏。

- 外弧托辊采用滚动轴承支承，冷却方式：水冷轴承座，及辊子通水冷却。内外弧辊选用旋转接头设计，旋转接头密封件必须采用耐高温材质。

- 外弧托辊表面堆焊耐磨304不锈钢材质＞3mm。

- 设计水冷框架，用于PMO安装和定位。

- 设计末端电磁搅拌安装和位置调整支座位置（位置可调）。该区域钢结构设计时增加电搅线圈吊装梁。电搅用电缆穿线管及水冷却管安装位置有站位平台。

- 轴承润滑采用集中油气润滑系统。

10）导向段二冷室外区域设计制造保温罩

    - 喷淋装置

- 功能及结构说明

- 采用气雾冷却，通过气水雾化可以达到良好的雾化效果，使冷却均匀，能适应对冷却敏感的多规格钢种

- 采用二冷动态配水模型，对二冷各段喷嘴的布置及水量分配优化设计。冷却均匀减少铸坯温度梯度，可准确控制进拉矫机前温度。

- 气水喷淋冷却，水每段独立自动调节，气每流独立控制自动调节，气水管均为304不锈钢材质。

- 各段冷却喷淋管（水气集管）均为各面独立，竖向布置快速、精确定位安装，确保喷嘴对中。

- 各段分设水气集环（水气集管）。

- 总过滤器利旧，分支过滤器采用电动式，实现自动排污、定时排污功能。

- 气水环管、固定框架选用不锈钢材质，气水环管与喷淋条安装面密封选用耐高温材质。

- 气水环管、喷淋条有“水”“气”钢码标识。

    - 铸流导向段支撑公用梁

- 功能及结构说明

- 公用梁水冷结构；独立安装于混凝土基础。

- 公用梁为焊接水冷结构，用于安装外弧辊及侧导辊架。

- 水冷结构确保了长期生产二冷辊位的位置精度。

- 共用梁安装台面精度要求：流间距误差±0.5mm，标高极限偏差±0.5mm；一年内共用梁形变量小于1mm。

    - 末端电磁搅拌系统（利旧改造）

外置式线圈本体利旧，水系统及电控系统更新。

    - 拉矫机组

- 主要技术数据

| 结构型式 | 牌坊式，连续矫直，第一架和第二架拉矫机位 于弧形段上，具备同时送引锭的功能。 |
| --- | --- |
| 每流牌坊数 | 4 |
| 驱动辊数量 | 第一架上下辊驱动，后面3架上辊驱动（共5个） |
| 辊子材质 | 42CrMo锻件（表面堆焊耐磨层不小于3mm不锈钢） |
| 变频电机 | 采用水冷，绝缘等级为H级 |
| 轴承 | 进口品牌 |

- 功能及结构说明

- 传送引锭杆、拉坯。

- 采用牌坊式机架结构，每流独立四机架。

- 每台独立机架主要由钢结构框架、上下辊子装配、导向装置、电机减速机传动装置，液压缸升降机构、隔热罩、本体管线等部分组成。

- 拉矫机上辊可在液压缸的驱动与导向装置的导向作用下径向运动

- 拉矫机上下辊开口度大小完成由液压系统实现。

- 拉矫辊为合金锻钢，表面堆焊不锈钢耐磨层，辊子、轴承座、机架及隔热罩采用闭路冷却。

- 拉矫区设隔热罩，大大降低了热辐射对机架、传动系统、油缸的烘烤影响，有效降低了区域内环境温度和设备表面温度，提高了区域内设备的使用寿命。

- 设备主要构成

水冷机架，公共底座，驱动电机，减速箱，下辊和上辊装配，包括旋转接头、上辊升降液压缸，液压、润滑及冷却水配管，隔热罩(水冷)，润滑采用油气润滑。

    - 拉矫机公用底座

- 功能及结构说明

- 拉矫机底座（整体式）。

- 采用钢板焊接结构，与拉矫机采用速精确定位连接，拉矫机与底座的结合面采用304不锈钢材质。

- 设备主要构成

公共梁、底座。

    - 火焰切割机（利旧改造）

      - 火切机机架及轨道

- 功能及结构说明

用于安装和支撑火切机小车。

- 设备主要构成

由立柱、横梁、水冷轨道梁、行走检修平台及电缆软管拖链等组成。

      - 切割小车（利旧）

      - 能介箱

- 功能及结构说明

用于火切机割枪各种气体介质的控制。

- 设备主要构成

由电磁阀、元器件及304不锈钢材质配管组成。

    - 切头及切割渣收集槽

- 功能及结构说明

用于火切机切割时产生的切割渣的冲渣和收集。

- 设备主要构成

由冲渣斜板和渣罐组成。

    - 刚性引锭杆

- 主要技术数据

| 结构型式 | 刚性引锭杆 |
| --- | --- |
| 与热坯连接 | 可自动分离的引锭头 |
| 引锭杆外弧半径 | R11m |
| 引锭杆杆身厚度 | ~180mm（暂定，详细设计时确定） |
| 引锭杆杆身宽度 | ~180mm（暂定，详细设计时确定） |
| 引锭杆杆身材质 | 锻钢42CrMo |

- 功能及结构说明

- 引锭杆用于在开始浇铸之前堵住结晶器下口，并在浇铸开始时引导拉出热坯。引锭杆通过拉矫机组的夹持与驱动送入结晶器内。

- 采用刚性引锭杆的结构型式

- 设备主要构成

引锭杆杆身、过渡段、引锭头等。

    - 引锭杆存放装置

- 主要技术数据

| 结构型式 | 液压摆动 |
| --- | --- |
| 摩擦辊与引锭杆的夹紧 | 弹簧装置 |
| 上下摆动驱动型式 | 液压缸 |
| 摆动角度 | ~30º |

- 功能及结构说明

- 引锭杆存放装置用于收集、存放和投放引锭杆。

- 引锭杆存放装置采用摩擦轮传动形式，由一对夹辊驱动引锭杆上下运动，传动采用交流变频电机驱动，驱动速度与拉速同步调节。

- 存放架采用摆臂形式，当引锭杆到达存放位置后，由液压缸驱动使引锭杆及存放架摆动至水平存放位置，这样可使引锭杆避免铸坯热辐射，且引锭杆下方留有了较大的空间，便于处理浇铸事故和维修作业。

- 设备主要构成

液压缸、引锭存放架、驱动装置、夹紧装置、引锭杆安全锁紧装置等

    - 切前辊道

- 功能及结构说明

水冷箱型辊道梁采用钢板焊接的箱型梁结构，梁采用内部水冷方式，辊子轴承座通过梁上的接水孔连接进行内冷，侧面进水进入辊子内部。

冷却水采用设备闭路冷却水。辊子通过内水冷轴承座固定在箱型辊道梁上，各辊子之间铺有网格板，便于设备维修检修，润滑采用油气润滑。

辊子驱动：链式集中变频传动，驱动电机减速机采用离合器形式，正常浇铸拉坯时离合器松开，处理尾坯时离合器夹紧后驱动辊子。

辊子采用耐磨材质，辊子水冷轴承座及辊子内部通水冷却，采用集中油气润滑。

    - 切后辊道（利旧改造）

根据火焰切割机位置进行调整，辊子及驱动电机利旧，辊道梁更换。

    - 运输辊道（利旧）

    - 二冷蒸汽排放系统

- 二冷蒸汽排放管路

- 二冷室至风机进风口的风管优化设计，全部更换，管道全部采用304不锈钢材质。

- 二冷蒸汽排放风机根据设计重新选型，更换。

    - 钢结构平台(利旧改造，由投标方进行评估后，提出利旧改造明细）

- 主钢结构平台根据新的中间罐车的布置以及振动及二冷导向段进行相应的改造，重新设计制作中间罐车低轨立柱以及相应的平台支撑。

- 二冷室钢结构全部重新设计更换。

- 引锭存放钢结构平台全部重新设计更换。

    - 活动盖板、楼梯、走道(利旧改造，由投标方进行评估后，提出利旧改造明细）

根据改造设备对铸机走道盖板进行相应的改造。

  - 连铸机线外设备

    - 结晶器对弧样板

- 主要技术数据

| 基准半径 | R11m |
| --- | --- |
| 样板材质 | AIMg合金 |

- 功能及结构说明

用于结晶器足辊的对弧，为硬铝板整体加工而成。

    - 在线对弧样板

- 主要技术数据

| 基准半径 | R11m |
| --- | --- |
| 样板材质 | AIMg合金 |

- 功能及结构说明

在线对弧样板用于铸流导向段、导向段和拉矫机之间的对弧，为硬铝板整体加工而成。

    - 结晶器存放台架（12个工位）

- 功能及结构说明

- 用于存放结晶器，每个存放台架可存放二个结晶器。

- 焊接钢结构。

    - 结晶器维修试压台架

- 主要技术数据

| 旋转角度 | 360° |
| --- | --- |
| 驱动方式 | 电机驱动 |

- 功能及结构说明

- 用于结晶器的维修与试压。

- 用来固定和支撑结晶器，可旋转360°以便于对结晶器进行拆装、对弧等维修处理并可通水对结晶器进行水压实验。

- 含有必须的试压泵、接水管、阀、表等。

- 设备主要构成

结晶器支撑台、电动旋转机构、支撑架和接水管等组成。

  - 铸机本体冷却水系统和能源介质系统改造

    - 现有水系统参数

根据用水点对水温、水压和水质的要求不同循环水分为结晶器软水循环系统、连铸设备净化水系统、设备二冷水系统、设备浊环水系统、电磁搅拌纯净水系统。现有各循环水系统（见下表），投标方需根据设计水量确定是否需要改造水系统。

| 二连铸现有循环水系统参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 循环系统 | 水泵流量（m3/h） | 水泵台数 | 水泵扬程（m） | 功率（KW） | 主管管径 | 备注 |
| 1 | 结晶器软水循环系统 | 900 | 3 | 120 | 450（10kv） | DN600 |  |
| 2 | 连铸设备净环水系统 | 900 | 2 | 95 | 355（10kV） | DN450 |  |
| 3 | 设备二冷水 | 350 | 2 | 115 | 185 | DN300 |  |
| 4 | 设备浊环水系统 | 950 | 2 | 90 | 400（10kV） | DN450 |  |
| 5 | 电磁搅拌纯净水 | 80 |  |  |  |  | 自循环 |
| 6 | 旋流井冲渣泵 | 500 | 4 | 40 | 110 | 二连铸DN250 | 一二连铸合用，两用两备 |

    - 结晶器冷却水系统

- 主要技术数据

| 系统类型 | 闭路循环 |
| --- | --- |
| 流量 | 总流量（投标方确定） |
| 用点压力 | 投标方确定 |
| 水质 | 工业净化水（软水） |
| 管路材质 | 304不锈钢材质 |

- 功能及结构说明

- 结晶器冷却水水量需重新核算，总管、总阀利旧，总阀后全部重新设计，更换。

- 结晶器冷却水系统用于结晶器铜管的冷却。

- 设备主要构成

- 管道，法兰，管件，手动阀(不锈钢阀芯)，软管，管道支架，压力表，反冲洗过滤器等。

- 远程控制的阀门，如流量、压力和温度变送器等现场仪表属于电气和仪表控制部分。

    - 二冷水及压缩空气系统

- 主要技术数据

| 系统类型 | 气-水雾化冷却 |
| --- | --- |
| 二次冷却分区 | 0段(足辊段，全水冷却) |
|  | 二冷水每个冷却区单独控制，二冷气每流一个调节阀。 |
| 二冷水流量 | 总流量（投标方确定） |
| 用点压力 | 投标方确定 |
| 水质 | 浊环水 |
| 管道材质 | 过滤器后为304不锈钢材质 |
| 压缩空气 | 压力 0.4~0.6 MPa |
| 管路材质 | 304不锈钢材质 |

- 功能及结构说明

- 二次冷却水系统用于热坯的冷却。

- 二次冷却水水量需重新核算，总管、总阀利旧，总阀后全部重新设计，更换。

- 二冷压缩空气用量需重新核算，总管、总阀利旧，总阀后全部重新设计，更换。

- 设备主要构成

- 总管自动反清洗过滤器一台。

- 调节阀带位置反馈。

- 二冷水分配站。

- 每流二冷水设双路并联篮式过滤器，设手动旁通，前后带手动阀。

- 二冷压缩空气总管设过滤器。

- 管道，法兰，管件，不锈钢手动阀，软管，管道支架，压力表等。

- 远程控制的阀门，如流量、压力和温度变送器等现场仪表属于电气和仪表控制部分。

    - 设备闭路冷却水系统

现有的设备闭路冷却水系统不变，为拉矫机、二冷室辊子、切前辊道、等设备等设备提供冷却。

- 主要技术数据

| 系统类型 | 闭路工业净化水 |
| --- | --- |
| 供水总管压力 | ~0.7MPa |
| - 新路水流量 | - 总流量不变 |

- 功能及结构说明

- 现有的设备闭路冷却水系统不变，为拉矫机、二冷室辊子、切前辊道、等设备等设备提供冷却。

- 总管、总阀利旧，总阀后全部重新设计、更换。

- 供水总管压力测量。

- 设备主要构成

- 总管自动反清洗过滤器一台。

- 管道，法兰，管件，手动阀，软管，管道支架，压力表等。

- 远程控制的阀门，如压力等现场仪表属于电气和仪表控制部分。

    - 冲渣水

- 总管、总阀利旧，总阀后全部重新设计、更换。

  - 液压系统（利旧，投标方校核液压系统能力）

    - 主机液压站系统

- 主要技术数据

| - 液压介质 | - 脂肪酸酯 |
| --- | --- |
| - 液压油清洁度 | - 8 级（根据NAS1638） |
| - 工作压力 | - Max. 20MPa |
| - 1#站主泵组 | - 两用一备 |
|  | - 泵：A4VSO125DR/30R-FPB13N00 |
|  | - 电机:Y2-280M-6,B35,55KW,980r/min |
| - 2#站主泵组 | - 一用一备 |
|  | - 泵：A4VSO180DR/30R-FPB13N00 |
|  | - 电机:Y2-315S-6,B35,75KW,980r/min |
| - 油箱 | - ~5500 L（304不锈钢材质） |

- 功能及结构说明

- 主机设备提供液压动力及控制

- 液压动力源利旧。其中钢包回转台升降、液压事故马达、钢包加盖升降及回转的控制阀台和配管利旧。

- 中间罐车升降和横移、中间罐事故闸板、拉矫机组及引锭杆存放装置的控制阀台和配管重新设计、更换。

- 设备主要构成

- 液压站、蓄能器组、控制阀台及相应的配管，包括：不锈钢管子、配管、配件、管接头、软管、铝合金夹、支撑材料。

    - 结晶器振动液压站系统

- 主要技术数据

| - 液压介质 | - 46#抗磨液压油 |
| --- | --- |
| - 液压油清洁度 | - 7 级（根据NAS1638） |
| - 工作压力 | - Max. 20MPa |
| - 主泵组 | - 三用一备 |
|  | - 泵：A4VSO180DR/22R-VPB13N00 |
|  | - 电机：Y2-315S-6 B35,75KW,980r/min |
| - 油箱 | - ~4000 L（304不锈钢材质） |

- 功能及结构说明

- 向结晶器振动提供液压动力及控制。

- 液压动力源利旧，控制阀台及配管重新设计、更换。

- 设备主要构成

- 液压站、蓄能器组、控制阀台及相应的配管，包括：304不锈钢材质管子、配管、配件、管接头、软管、铝合金夹、支撑材料。

    - 液压系统

- 压力检测

阀台的P管路，溢流阀和减压阀相关测压点，需设计压力，所有阀台油管A，B出口需预留测压接头。

- 液压管道

所有液压管道设计时，阀台到设备处要求布明管，液压站及阀台所有管道及接头材质要求不锈钢材质，连接管件为焊接式接式，管夹采用铝合金材质。

- 液压站及阀台的进出口处，所有进回油口，通径在25及以下的，需选用重型24度锥螺纹管接头，通径在32及以上的，需选用重型SAE焊接法兰。

- 阀台支架上配防尘罩。

- 控制阀尽可能的使用叠加阀；电磁换向阀带换向指示灯功能，电压等级均为DC24V，电磁线圈均为湿式。

- 所有过滤器或过滤器组，都装有报警装置，可发出报警信号，以便对滤芯进行更换或切换，在过滤器上安装有目视指示器。

- 液压胶管、接头按照不低于西德福标准制作。

  - 润滑系统

    - 干油润滑系统

- 主要技术数据

| - 数量 | - 1套 |
| --- | --- |
| - 工作介质 | - 聚脲基干油润滑脂 |
| - 系统配置 | - 采用40MPa电动高压润滑泵，一用一备 |
|  | - 260L电动加油泵，自动给润滑泵补充油脂； |

- 功能及结构说明

- 向结晶器振动提供干油润滑。

- 干油润滑采用双线干油润滑。润滑管线材质为304不锈钢材质。

- 改造相应的配管。包括：304不锈钢材质管子、配管、配件、管接头、软管、铝合金管夹、支撑材料等。

    - 油气润滑系统

- 主要技术数据

| - 数量 | - 1套 |
| --- | --- |
| - 系统配置 | - 油气润滑主站（利旧） |
|  | - 油气卫星站 |

- 功能及结构说明

- 向铸流导向段、拉矫机组、切前辊道提供油气润滑。

润滑管线材质为304不锈钢材质。

- 改造相应的配管。包括：304不锈钢材质管子、配管、配件、管接头、软管、铝合金管夹、支撑材料等。

  - 电气及自动化控制系统技术要求

    - 电气系统更新，主要内容包含：

- 连铸主电室内的电气柜，包括配电柜、MCC柜、变频柜及PLC柜全部更换。出坯电气室内的电气柜利旧。

- 连铸区域的操作台、操作箱及端子箱全部更换。

- 结晶器电磁搅拌及末端电磁搅拌的电气柜全部更换。

- 公共流及铸流的PLC全部更换，出坯区及旋流井的PLC利旧。PLC采用不低于西门子S7-1500系列，远程I/O采用PROFINET通讯，一级网络采用光纤环网。

- 公共流及铸流的变频器全部更换，出坯区的变频器（出坯辊道变频器、移坯车变频器）利旧。除拉矫机变频器采用不低于西门子S120外，其余变频器均采用不低于西门子G120系列，通讯方式采用PROFINET通讯。

- 所有参数进入一级系统，连铸机3D画面呈现。

- 结晶器液压振动不再设置单独的CPU，而是集成到分流PLC内，同时增加一块触摸屏，用于就地操作。

- 二冷水流量计及调节阀全部更换，二冷水现场操作箱更换为触摸屏控制。

- 连铸机平台照明及检修箱重新设计、更换。

- 连铸机监控系统利旧。

- 红外定尺系统重新设计、更换。

- 连铸机电气接地及仪表接地利旧。

- 液压站的操作箱更换，实现就地与远程控制功能。

    - 控制系统

电机设备采用一级能效，H级绝缘，所有控制均采用交流变频调速控制，保证设备控制精度，满足工艺要求。

自动化系统以不低于西门子1500系列PLC（可编程控制器）控制为核心，PLC及上位机之间通过工业以太网连接，以太网下挂PROFIBUS-NET网和相关设备连接，组态软件采用不低于西门子WINCC最新软件，保证整个自动化系统便于远程监控及管理，同时满足重要数据的集中采集和分析。

电气元器件选用高质量、先进、可靠、耐用产品。

    - 电能仪表、计量及节能措施

电能计量设在电源进线柜，主要馈电回路装设有功电流表。

现场检测仪表将选用技术先进、稳定可靠、性能价格比高的仪表设备，具体如下：

温度测量采用热电偶、热电阻；

压力、测量采用压力变送器；

微差压采用微差压变送器；

流量检测采用一体式电磁流量计，防护等级IP67，电极头采用钛合金，绕组绝缘等级H级，内衬、外壳耐腐蚀。

节电措施：采用低损耗电力变压器、高效节能灯、变频传动控制等。

    - 通讯

- 网络管理

采用以工业网络为底层的企业信息化的模式，建立一个立体化的信息数字工厂。通过现场总线（PROFIBUS-NET、MODBUS-RTU、工业以太网等）连接现场的仪表、PLC、终端、工业控制计算机等现场设备，通过嵌入式设备协议转换（485转TCP/IP）或者智能设备底层的API（应用程序接口），写入MES数采服务器数据库内。另一方面，生产线操作人员在生产过程中通过终端录入一些辅助信息并保存到MES生产信息服务器中，工业网络通过防火墙隔离，接入MES网络内并和办公网络、专业管理信息系统数据共享。

- 通讯管理及监控系统

系统通讯的设计应满足各管理岗位及生产岗位之间以及它们同外界的通讯联系，及时提供信息，指挥生产，保证生产及管理的需要。通讯系统应设置行政电话系统、生产调度系统。

监控系统：根据工艺要求，需要在车间设置监控点，以便对车间内的情况和生产过程及时掌握，并通过后台（计算机）将车间主要生产情况反映到总调度室加以记录，能够了解现场的第一手资料，对生产过程做到宏观调控。

    - 电气安全

- 配电装置设有防误操作措施；电气设备安全距离符合GB50060-2017。

- 各种电气设备的非带电金属外壳、支架等可靠接地，防止发生人员触电事故，接地电阻不大于4Ω。

- 增设大型UPS主机确保控制系统及重要设备不断电。

- 设计、供货范围及分交

  - 供货范围

- 绿色高效优特钢浇铸工艺及装备项目，包含一套10机10 流方坯连铸机改造（含离线设备）的设计、设备供货、指导安装、调试、热负荷试车、完成性能考核、人员培训、技术服务等。

- 备品备件投标方提供备件清单及单价（备件不在供货范围之内）。

- 设计、设备制造、指导安装、调试、验收所采用的标准及标准文本。

- 负责项目范围内的安全、职业卫生、环保、消防设施“三同时”。提供初步设计文本（含概算）、施工图设计、施工图审查、设计及施工咨询服务、监测、设备材料采购、安装、验收、缺陷责任期、质保等，提供消防（包括结构计算书）、安全、职业卫生设计专篇（含各专篇专家评审及相关费用），并配合招标方进行有关消防、安全、职业卫生设计专篇的政府备案工作及本次招标项目有关的全部工作内容及相关费用等。

  - 设计范围

- 连铸机改造所涉及到的在线和离线设备的混凝土基础及钢结构平台设计；

- 连铸机改造所涉及到的建筑物（操作室、电气室、液压站、配水室等）混凝土和建筑设计、通风采暖设计、消防（含火灾报警）设计、照明设计；

- 连铸机改造所涉及到的电缆沟、液压及水管沟详细设计；

- 连铸机改造所涉及到的冲渣沟设计；

- 连铸机改造所涉及到的低压供配电设计；

- 连铸机改造所涉及到的中间管线详细设计。

  - TOP点描述

在给定区域内设备及相关布置由投标方总负责。

- 电气T.O.P点：招标方负责电源接至投标方总进线柜。总进线柜之后的所有电缆及安装材料（含利旧设备）全部由招标方负责供货并安装。

投标方负责从受电柜至本体设备完整的电气系统设计，包含电气系统图、控制原理图、施工图，电缆表，详细的订货清单。

- 水、气T.O.P点：招标方负责供到总阀。总阀至设备部分配管由投标方设计及设备供货。招标方负责安装及材料的供货。

投标方负责T.O.P点后完整的施工图；

- 润滑T.O.P点：油气润滑主站，干油润滑泵、加油泵由投标方供货，配管及安装辅材由招标方供货，招标方负责安装。

投标方负责整套润滑系统的原理图、配管施工图.

- 液压T.O.P点：液压站，蓄能力利旧，阀台由投标方供货、管线及安装辅材均由招标方供货，招标方负责安装。

投标方负责液压站到设备间的整套液压系统的原理图、配管施工图.

- 机械设备T.O.P点：投标方负责把设备运抵项目现场，招标方负责卸车。投标方所供货设备全部由招标方负责安装，机械设备为部件发货，招标方负责现场安装，投标方负责技术指导。设备安装用地脚螺栓、垫铁及安装辅助材料由招标方负责。

- 土建T.O.P点：投标方负责设备土建资料的详细设计，招标方负责施工。

  - 设计及供货分交表

| 绿色高效优特钢浇铸工艺及装备项目设计及供货分交表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - B=招标人，S=投标人BI：基本数据; BE：基本设计DE：详细设计；B/S: 招标人实施；投标人配合；S/B:投标人实施，招标人配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 设备及安装名称 | 单位 | 数量 | 工程设计 |  |  | 供货 | 安装 | 调试 | 备 注 |
|  |  |  |  | BI | BE | DE |  |  |  |  |
| 1 | 连铸机在线设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 大包回转台及加盖机构 | 套 | 1 | B | B | B | B | B | B |  |
| 1.2 | 钢包长水口机械手 | 套 | 1 | B | B | B | B | B | B |  |
| 1.3 | 中间罐及中间罐盖、溜槽 | 套 | － | S | S | S | B | B | B/S | 按5流设计，双拼 |
| 1.4 | 中间罐车组 | 套 | 2 | S | S | S | S | B | B/S | 每套由2台车在组成，含高腿侧轨道、轨道梁及立柱。 |
| 1.5 | 中间罐在线烘烤 | 套 | 4 | B | B | B | B | B | B |  |
| 1.6 | 浸入式水口烤箱 | 套 | 1 | B | B | B | B | B | B |  |
| 1.7 | 中间罐事故坑 | 套 | 2 | S | S | S | B | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.8 | 溢流罐 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.9 | 浇铸架及操作箱 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 机构利旧，操作箱改造 |
| 1.10 | 180×180结晶器 | 套 | 20 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 1.11 | 结晶器液面及塞棒控制系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 铯源利旧 |
| 1.12 | 结晶器电磁搅拌系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 线圈本体利旧 |
| 1.13 | 结晶器保护罩 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 1.14 | 结晶器振动装置 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 无干扰复式全板簧，液压缸驱动 |
| 1.15 | 振动装置公用梁 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.16 | 铸流导向段 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.17 | 180方二冷喷淋装置 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 气雾冷却，含喷嘴，一个流为一套 |
| 1.18 | 铸流导向段支撑装置 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.19 | 末端电磁搅拌系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 线圈本体利旧 |
| 1.20 | 拉矫机组 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 独立牌坊式四机架拉矫机 |
| 1.21 | 拉矫机公用底座 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.22 | 火焰切割机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22.1 | 火切机机架及轨道 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.22.2 | 切割小车 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.22.3 | 能源介质箱 | 套 | 2 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.23 | 切头及切割渣收集槽 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.24 | 刚性引锭杆 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.25 | 引锭杆存放装置 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.26 | 切前辊道 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 1.27 | 切后辊道 | 套 | 1 | B | B | B | B | B | B |  |
| 1.28 | 运输辊道 | 套 | 1 | B | B | B | B | B | B |  |
| 1.29 | 二冷蒸汽系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.29.1 | 二冷蒸汽排放管路及其他材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 1.29.2 | 二冷蒸汽排放风机及配套设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 1.30 | 钢结构平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.30.1 | 生产操作钢结构平台 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S | 改造 |
| 1.30.2 | 二冷室钢结构 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 1.30.3 | 引锭存放钢结构平台 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 1.31 | 活动盖板、楼梯、走道 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 2 | 连铸机线外设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 结晶器对弧样板 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 铝镁合金 |
| 2.2 | 在线对弧样板 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 铝镁合金 |
| 2.3 | 结晶器存放台架 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 2.4 | 结晶器维修试压台架 | 套 | 2 | S | S | S | S | B | B/S | 带试压泵 |
| 3 | 铸机本体冷却水系统及能源介质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 结晶器冷却水系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 系统内所有设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 3.1.2 | 系统内所有材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 3.2 | 二冷水及压缩空气系统 | 套 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 系统内所有设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 3.2.2 | 系统内所有材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 3.3 | 设备净环水系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 系统内所有设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 3.3.2 | 系统内所有材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 3.4 | 设备浊环水系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 系统内所有设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 3.4.2 | 系统内所有材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 3.5 | 冲渣水系统 | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 系统内所有设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 3.5.2 | 系统内所有材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 4 | 液压设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 主液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 液压站 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S | 利旧 |
| 4.1.2 | 蓄能器 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S | 利旧 |
| 4.1.3 | 液压阀台 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 含机上配管，接口带成对法兰和连接螺栓，采用标准重型SAE法兰 |
| 4.1.4 | 液压缸 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 采用重型冶金油缸，含耐高温高压软管及接头 |
| 4.1.5 | 配管及安装辅材 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 4.2 | 振动液压系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 液压站 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S | 利旧 |
| 4.2.2 | 蓄能器 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S | 利旧 |
| 4.2.3 | 液压阀台 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 含机上配管，接口带成对法兰和连接螺栓，采用标准重型SAE法兰 |
| 4.2.4 | 液压缸 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 采用重型冶金油缸，含耐高温高压软管及接头 |
| 4.2.5 | 配管及安装辅材 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 5 | 润滑设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 集中干油润滑站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 振动 |
| 5.1.1 | 电动高压润滑泵 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 一用一备 |
| 5.1.2 | 电动加油泵 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 5.1.3 | 配管及安装辅材 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 5.2 | 油气润滑站 |  |  |  |  |  |  |  |  | 二冷导向、拉矫机、切前辊道 |
| 5.2.1 | 油气润滑主站 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 5.2.2 | 油气卫星站 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 5.2.3 | 配管及安装辅材 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 6 | 电气及控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 低压配电 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2 | 电气台箱柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | 配电柜 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.2 | 变频柜 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.3 | PLC柜 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.4 | 操作箱 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.5 | 操作台 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.6 | 操作盒 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.7 | 端子箱 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.8 | 结晶器电磁搅拌电气柜 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.2.9 | 末端电磁搅拌电气柜 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3 | 自动化系统PLC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | CPU 1516-3 PN/DP | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.2 | PM电源模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.3 | PS电源模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.4 | 存储卡 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.5 | 数字量输入模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.6 | 数字量输出模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.7 | 模拟量输入模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.8 | 模拟量输出模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.9 | 计数模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.10 | 前连接器40针 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.11 | 接口模块 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.12 | 导轨 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.13 | 触摸屏 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.14 | 工控机 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.15 | 环网交换机 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.16 | PROFINET交换机 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.3.17 | UPS | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4 | 交流变频器及软启动器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 大包回转台变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.2 | 中间罐车变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.3 | 拉矫机变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.4 | 引锭存放变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.5 | 辅助拉矫机变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.6 | 切后辊道变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.7 | 运输辊道变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.8 | 终端辊道变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.9 | 火切小车变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.10 | 火切割枪变频器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.4.11 | 软启动器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5 | 仪器仪表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 二冷水电磁流量计 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5.2 | 二冷水气动调节阀 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S | 进口知名品牌定位器 |
| 6.5.3 | 二冷水气动切断阀 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5.4 | 二冷水压力变送器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5.5 | 二冷气气动调节阀 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S | 进口知名品牌定位器 |
| 6.5.6 | 二冷气压力变送器 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5.7 | 二冷气气动切断阀 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5.8 | 结晶器回水气动调节阀 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S | 进口知名品牌定位器 |
| 6.5.9 | 结晶器回水电磁流量计 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.5.10 | 结晶器回水一体化热电阻 | 套 |  | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 6.6 | 电气安装材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 7 | 成套订货设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | PMO能源介质、安装位置 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B | 按10流设计供货 |
| 7.2 | 红外定尺系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S | 按10流设计供货 |
| 7.3 | 连铸机监控系统 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 8 | 工厂设计部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 土建部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | 连铸机改造设备基础（含地脚螺栓）、机坑及液压电气管沟 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.1.2 | 连铸机钢结构平台的基础 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.1.3 | 连铸机混凝土平台 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.1.4 | 连铸机主控室、电气室、液压站、出坯操作室 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2 | 公辅配电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | 连铸机平台加强照明 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2.2 | 连铸机操作室照明 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2.3 | 连铸机维修动力电源 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2.4 | 连铸机接地系统 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2.5 | 连铸机区域摄像监控系统 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2.6 | 连铸机通讯系统 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.2.7 | 连铸机火灾报警系统 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.3 | 采暖、通风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3.1 | 连铸各构筑物空调通风 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.3.2 | 高温岗位强制通风 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B |  |
| 8.4 | 热力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4.1 | 净化压缩空气、氮气、蒸汽、氩气从车间总管到总阀配管 | 套 | 1 | S | S | B | B | B | B |  |
| 8.4.2 | 压缩空气、氮气、蒸汽总阀到各用户点配管 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | S |  |
| 8.4.3 | 设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 8.4.4 | 材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 8.5 | 燃气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.1 | 燃气车间总管至总阀的配管 | 套 | 1 | S | S | B | B | B | B |  |
| 8.5.2 | 燃气总阀到各用户点配管 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | S |  |
| 8.5.3 | 设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 8.5.4 | 材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 8.6 | 氧气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6.1 | 氧气车间总管至总阀的配管 | 套 | 1 | S | S | B | B | B | B |  |
| 8.6.2 | 氧气总阀至用户点配管 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | S |  |
| 8.6.3 | 设备 | 套 | 1 | S | S | S | S | B | B/S |  |
| 8.6.4 | 材料 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |
| 8.7 | 消防、生产新水、生活新水、采暖 | 套 | 1 | S | S | S | B | B | B/S |  |

说明：

- S-投标方，B-招标方。

- 上表只规定双方设计及供货分交，具体数量由投标方根据投标方案详细指定，满足招标方使用需求。

- 投标方针对系统设计、供货、指导安装和调试，上述分交表中未明确注明界区内设备、材料等均有投标方供货。投标方保证系统设备的完整性、先进性、可靠性。

- 投标方所有设计须满足现行国家规范标准的要求，不得选用国家宣布淘汰的产品，设备节能标准为能耗1级及以上。

- 主要设施及附属设施的涂装须按《涂装通用技术条件》JB/T5000.12.1998执行。涂漆前必须认真仔细地清除锈蚀，手工除锈要达到st3级，喷射除锈要达到sa2.5级。色卡标号参照招标方厂区标准。

- 投标方在招标前应到买方现场勘察和充分技术交流，根据实际情况完善设计方案。总平面布置的，布置集中紧凑，尽可能与现有设备设施相结合，节省用地，做到物流顺畅。

- 根据工艺流程，在满足规划、安全、卫生、消防的情况下，布置上述新建设施区域内干涉的建构筑物、地上、地下管线及其附属设施等予以拆除或进行改造。

- 投标方在标书中，对于工艺流程、时间等做详细说明。明确设备各组成部分的工艺设计、设备规格、参数、材质，及其他技术参数。

- 投标方应在标书中明确系统内各种介质、能源的耗量情况和设施运行成本做详细测算和说明。

  - 主要设备清单（投标方填写）

| 序号 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 重量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |  |

注：本项目设备不局限于上表中设备明细(包含设备重量)，投标方必须保证设备的完整性和功能使用要求。

  - 备件消耗件清单（不在供货范围之内）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

  - 子供货商清单（投标方填写）

| 序号 | 外购件名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

- 设备制造标准及检验

  - 设计、制造、检验标准（投标方填写）

产品按照规定程序批准的图样及技术文件进行加工制造。所选用材料，采购的标准、配套件应具有检验合格证明，并符合国家标准的规定。执行的通用标准如下：

| 序号 | 标准号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| .. |  |  |

  - 出厂前检验

投标方供货范围内的设备和材料均进行出厂质量检验、检查和试运转，合格后才能运出。并需出具出厂质量检验书、试验和试运转数据、检查成绩表和合格证书。

投标方提供的设备、材料均按照DN、ISO、JIS及招标方确认的相应标准和规范进行设计、制造和检验。并出具相关规范和标准名称。

投标方提供的制造厂标准不低于现行的行业标准及国家标准、亦不低于以往提供给中国或其他国家的同类产品的标准。

投标方应向招标方提交检验大纲，包括：

- 设备的名称和规格

- 检验项目

- 检验方式、所使用的草图和工具

- 检验采用的标准号

- 评判基础

该大纲需经双方确认，如果招标方对投标方提交的检验大纲有任何不同的观点，招标方与投标方要进行协商以解决问题。

合同签订后7天内，投标方向招标方提交主要设备的制造进度（包括项目号，设备系列号，设备名称，规格，数量，制造商名称、地址，制造时间，预计装配和检验日期等），1式两份。

招标方有权自费派遣检验人员到投标方的工厂和投标方的检验人员一起对被检验的主要设备进行联合检查。双方应在人员、时间的安排及其它实际事物的处理上对联检事项进行周密安排并相互取得一致意见。

在联合检查两周之前，投标方向招标方检验人员免费提供必要的检验资料（包括图纸），一式两份。检验完毕后。投标方将向招标方的检验人员提交联合检验记录，一式两份。

在设备联合检查期间，投标方为招标方的检验人员阅读技术资料、图纸提供方便，并提供必要的检验工具、仪器及测试设备。如果招标方检验人员要求超出检验大纲的检验项目，额外的检验项目将在双方协商的基础上进行。

出厂检验原则上按照检验大纲和联合检验主要设备的附表进行。如果选择检验的设备有某个数据不能满足标准和要求，招标方有权对整个设备进行检查。

  - 开箱检验

- “设备”和“材料”运抵现场后，招标方将对“设备”和“材料”进行开箱检验。投标方有权自费派员参加检验。

- 招标方在开箱前一个月，将需开箱检验的箱号、设备名称、开箱日期、地点等信息通知投标方，在开箱检验期间，招标方应向投标方检验人员提供工作上的便利条件，如投标方通知招标方不参加开箱检验或不能在招标方通知的时间内参加检验，招标方将自行开箱检验。投标方应认可招标方的检验结果。

- 在开箱检验时，如发现“设备”和“材料”有缺陷、损坏、短缺或型号规格、质量以及包装不符合合同规定时，双方应作好“检验记录”及“问题处理协议书”，并由双方代表签字。如属投标方责任，此项协议书即作为招标方向投标方要求修理、补供、换货等有效索赔的证据。

如投标方没有参加开箱检验，在发现上述问题且属投标方责任时，则由中国质量监督检验检疫局出具证明，以此作为向投标方要求修理、补供、换货等有效的索赔证明。投标方收到上述索赔证明和招标方提供的索赔要求后，如对索赔要求有异议，投标方在两个星期内提出复议，如逾期不交，索赔即作成立。

开箱检验后的安装、试运转阶段直至机械保证期结束，如发现“设备”和“材料”有质量问题时，按合同正文有关规定办理。

- 投标方换货或补供货物的期限以不影响合同工厂工程建设总进度为前提。如投标方没按期限履行其义务，则按本合同正文有关规定办理。

- 当招标方对投标方提供的“设备”和“材料”有质量疑问时，经双方协商后可进行必要的性质、性能、容量等品质检验。届时双方应相互配合，不应无故拖延。

- 在检验中如发现投标方提供检验所需的标准和规范仍不完整有碍于判明质量情况时，投标方及时补供所需标准和规范，如投标方提供的标准仍不满足检验需要时，招标方有权按照国家或第三国现行的标准进行检验。

- 保证项目及考核指标

  - 质量保证值

- 投标方保证其提供的货物是全新的、未使用过的，采用最新设计和合格材料制造的，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

- 投标方保证在合同规定的质量保证期内，对提供的设计、工艺、制造、安装、调试或材料缺陷等所有因投标方责任引起该生产线的任何缺陷、故障和损坏负责。

- 投标方对提供设备的机械性能担保，对产品的质量担保，对产品的消耗指标担保，对设备运行可靠性担保。

- 投标方对所提供的设备的所有关键配件在质量保证期内负总责，出现故障须协助招标方维修、维护和更换。

- 投标方负责正确设备的安装、调试及试生产，要求在计划的时间内达到设计的能力，并及时提供合同规定的随机备品备件。

  - 质量保证期

质量保证期在发货后18个月或正式通过验收考核后12个月内有效（不包括易损件）。投标方对出厂的产品实行三包服务，若在试验和验收后在质量保证期内出现任何质量问题造成设备损坏或不能正常使用时，投标方将及时免费负责修理及更换所需零部件。

  - 保证项目内容、试验方法（额定工况）

设备安装调试后，性能指标达到规定的技术协议的要求。

  - 无负荷试车及条件

无负荷试车时，进出无连接工艺设备。设备安装完整，调试完成后，具备运行条件。

  - 热负荷试车及条件

工艺设备调试。

  - 性能保证值的测试和考核

- 项目建设后未能达到第3.2.2条验收条件、国家及行业验收规范及标准的，给予三个月整改期，根据对生产的影响程度酌情考核；整改到期仍不能达标的不予验收，另行商议考核条款，考核条款以商务合同签订为准。

- 技术服务及培训

  - 投标方根据双方签的合同要求，在规定的时间内派遣现场技术人员到达施工现场。无偿对招标方进行现场服务技术指导。但不包括由于投标方质量问题造成的服务延长天数。

  - 设备安装期间投标方技术人员在现场对安装图纸和安装技术向使用单位进行交底，并进行安装指导，处理安装过程中可能会碰到的技术质量问题。

  - 投标方应从所派遣的技术人员中指定一名为投标方在合同现场的总代表，负责本合同范围内总的技术服务，并与招标方合同现场总代表合作协商，解决有关合同的工作和技术问题。但双方总代表未经买卖双方授权无权修改合同。

  - 投标方的技术人员应代表投标方执行本合同规定范围内的安装和调试、投料试车(包括性能考核和性能保证值考核)、生产操作、生产工艺和维修方面的技术服务并应执行合同规定的投标方应承担的职责和义务。

  - 详细讲解技术资料、图纸、工艺流程、操作规程、设备性能、分析方法以及有关注意事项等，解答并解决招标方提出的有关本合同范围内的技术问题。

  - 投标方进行调试直至合格，在设备安装和调试运转直至合同规定的质保期间，投标方及时处理解决设备出现的问题，由于投标方的责任所发生的费用自理。

  - 投标方负责招标方操作和维修人员的现场培训工作。

  - 投标方技术人员的派遣：（投标方填写）

| 序号 | 工艺 工程师 | 机械 工程师 | 电气 工程师 | 液压 工程师 | 安装 人员 | 时间（天） | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 天 | 投标方 | 出厂前设备预验收 |
| 2 |  |  |  |  |  | 天 | 芜湖新兴 | 安装调试 |
| 3 |  |  |  |  |  | 天 | 芜湖新兴 | 双方联合验收 |
| 4 |  |  |  |  |  | 天 | 芜湖新兴 | 现场培训 |

说明：上表格式中序号仅为举例，不限此数，按需列出。

  - 售后服务及承诺

- 在产品运行投产后如出现异常，投标方将在接到通知后，服务人员在规定时间内到达用户现场解决问题。

- 质保期内，在接到通知后24小时之内到达用户现场解决问题。

- 质保期外，在接到通知后72小时之内到达用户现场解决问题。

- 技术资料交付的要求及进度

双方资料交付的一般原则：双方必须保证提交给对方的技术资料的完整性与正确性。该技术资料必须满足设计、施工、试运行、生产和维护的要求。

  - 资料交付要求

    - 投标方提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。文字资料电子版采用Word 2007.doc格式，设计图纸电子版采用AutoCAD 2010.dwg格式。

    - 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

    - 投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

    - 投标方提供的技术资料一般可分为设计阶段及发货、验收阶段，配合工程设计，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标方满足以上四个方面的具体要求。

    - 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标方及时免费提供。

    - 投标方提供的最终技术资料书面文件需签字及加盖投标方印章，设备总装图需注明设备重量。

    - 项目中由投标方提供设计条件甲方施工部分，如因投标所提供资料不准确造成甲方重复或增加工作量部分，费用由投标方负责。

  - 资料交付时间及内容

投标方将按照初步设计阶段、详细设计阶段、竣工阶段提交给招标方各种技术资料。

    - 资料交付时间

- 投标方在合同签订后20天提供初步设计资料。

- 招标方收到初步设计资料后5天进行初步设计审查，地点双方协商。

- 初步设计审查后30天，提供详细设计资料。

- 竣工验收后，提供竣工资料。

    - 投标方在初步设计阶段提供的技术资料：（书面文件4份，电子版1份)

- 总体工艺设备布置图包括平、立面图；

- 初步装配总图（设备主要几何尺寸，外形尺寸，基础安装定位尺寸）。

- 初步能源介质要求及消耗表；

- 初步设备净重，操作重以及设备对基础面的荷载。

- 电气部分：

- 初步设备用电负荷表；

- 初步电气自动化设备及材料表；

- 初步电机及传感器表；

- 低压配电系统/电气传动系统单线图；

- 液压润滑原理图

- 气动部分原理图

    - 投标方在详细设计阶段提供的技术资料(书面文件9份，电子版1份)：

- 土建部分

- 连铸机改造设备基础（含地脚螺栓）、机坑及液压电气管沟

- 连铸机钢结构平台的基础

- 连铸机混凝土平台

- 连铸机主控室、电气室、液压站、出坯操作室

- 机械部分：

- 工艺设备布置图包括平、立面图。

- 设备总体装配图，包括机体配管。

- 设备装配图、部件装配图。

- 现场安装所需资料。

- 电气部分：

- 最终电机及传感器表；

- 最终电气自动化设备平面布置图；

- 电气自动化系统柜、台、箱端子排接线图；

- 电气自动化系统柜、台、箱元件布置图；

- 电气控制原理图；

- 基础自动化系统I/O原理接线图；

- 电气自动化系统柜、台、箱外部接线图；

- 电缆表；

- 最终电气自动化设备及材料表。

- 液压润滑部分：

- 原理图

- 配管图

- 气动部分：

- 原理图

- 配管图

- 水系统

- 系统图

- 施工图

    - 投标方在工程竣工后 提供的技术资料：(书面文件4份，电子版1份)

- 设备布置图，装配图，易损件图纸及文字技术资料；

- 外购件及标准件清单、品牌。

- 最终自动化系统应用软件说明书；

- 最终操作系统、基本软件及应用软件；

- 全套机械设备的合格证书、性能测试报告及最终验收报告；

- 核心部件不涉及尺寸分析的简图

- 资质及业绩要求

  - 投标单位必须具备工程设计冶金行业甲级及以上资质。

  - 接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体允许最多2家单位联合组成，并满足国家相关的资格要求,联合体各成员均要为独立法人资格。

  - 业绩要求：五年内同类型业绩不低于2家。

- 投标书内容及要求

投标文件中必须包含以下材料：

附件1：总体描述和基本数据

附件2：设备组成及技术要求

附件3：供货范围及分交

附件4：设备制造标准及检验

附件5：保证项目及考核指标

附件6：技术服务及培训

附件7：技术资料交付的要求及进度

附件8：平立面工艺布置图及其他附图

附件9：专利及技术诀窍

附件10：资质及业绩表